## PRODUCT BACKLOG ITEM

SPRINT 1

1. Fitur Pemesanan
   * Melihat data pesanan
   * Mengubah data pesanan
   * Menambah data pesanan
   * Responsive
2. Fitur Daftar Menu
   * Membuat daftar menu
   * Mengubah daftar menu
   * Melihat daftar menu
   * Responsive

SPRINT 2

1. Fitur Pemasukan
   * Melihat data pemasukan
   * Responsive
2. Fitur Pengeluaran
   * Membuat data pengeluaran
   * Mengubah data pengeluaran
   * Melihat data pengeluaran
   * Responsive
3. Fitur Rekap Data Keuangan
   * Melihat data keuangan
   * Responsive

SPRINT 3

1. Fitur Autentifikasi
   * Login
   * Lupa Password
   * Logout
   * Responsive
2. Fitur Cek Kualitas
   * Menambahkan data kopi
   * Melihat data kopi
   * Responsive

SPRINT 4

1. Fitur Profil
   * Membuat data profil
   * Mengubah data profil
   * Melihat data profil
   * Responsive

# PEMBAGIAN WAKTU PENGERJAAN

* SPRINT 1 (14 hari) : 21 september – 4 oktober

1. Analyst : 3 hari
2. Desain : 3 hari
3. Programmer : 4 hari
4. Tester : 3 hari
5. End of Sprint : 1 hari

* SPRINT 2 (14 hari) : 5 oktober – 18 oktober

1. Analyst : 3 hari
2. Desain : 3 hari
3. Programmer : 4 hari
4. Tester : 3 hari
5. End of Sprint : 1 hari

* SPRINT 3 (14 hari) : 19 oktober – 1 november

1. Analyst : 3 hari
2. Desain : 3 hari
3. Programmer : 5 hari
4. Tester : 2 hari
5. End of Sprint : 1 hari

* SPRINT 4 (9 hari): 2 november – 10 november

1. Analyst : 2 hari
2. Desain : 2 hari
3. Programmer : 2 hari
4. Tester : 2 hari
5. End of Sprint : 1 hari

TUGAS MASING-MASING ROLE

* Analyst :

1. Membuat User Story
2. Membuat Analisa kebutuhan fitur
3. Membuat ERD

* Desain :

1. Membuat activity diagram
2. Membuat scenario
3. Membuat squance diagram
4. Membuat class diagram

* Programmer :

1. Front End
2. Back End

* Tester:

1. Membuat Software Test Report
2. Melakukan pengujian sesuai STP

* PM :

1. MPTI
2. Dokumentasi

DETAIL PENGERJAAN SPRINT

* **SPRINT 1** (Waktu pengerjaan 14 hari) : 21 September – 4 Oktober

## Fitur yang dikerjakan :

1. Fitur Pemesanan
2. Fitur Daftar Menu

## Rincian Waktu :

1. Analyst : 3 hari ( 21-23 September)
2. Desain : 3 hari (24-26 September)
3. Programmer : 4 hari (27-30 September)
4. Tester : 3 hari (1 Oktober – 3 Oktober)
5. End Of Sprint : 1 hari ( 4 Oktober)

* **SPRINT 2** (Waktu pengerjaan 14 hari) : 5 Oktober – 18 Oktober

## Fitur yang dikerjakan :

1. Fitur Pemasukan
2. Fitur Pengeluaran
3. Fitur Rekap data keuangan

## Rincian Waktu :

1. Analyst : 3 hari ( 5-7 Oktober)
2. Desain : 3 hari (8-10 Oktoberr)
3. Programmer : 4 hari (11-14 Oktober)
4. Tester : 3 hari (15-17 Oktober)
5. End Of Sprint : 1 hari (18 Oktober)

* **SPRINT 3** (Waktu pengerjaan 14 hari) : 19 Oktober – 1 November

## Fitur yang dikerjakan :

1. Fitur Autentifikasi
2. Fitur Cek kualitas

## Rincian Waktu :

1. Analyst : 3 hari ( 19-21 Oktober)
2. Desain : 3 hari (22-24 Oktober)
3. Programmer : 5 hari (25-29 Oktober)
4. Tester : 2 hari (30 - 31 Oktober)
5. End Of Sprint : 1 hari (1 November)

* **SPRINT 4** (Waktu pengerjaan 9 hari) : 2 November – 10 November)

## Fitur yang dikerjakan :

a. Fitur Profile

## Rincian Waktu :

1. Analyst : 2 hari ( 2 - 3 November)
2. Desain : 2 hari (4 – 5 November)
3. Programmer : 2 hari (6 – 7 November)
4. Tester : 2 hari (8-9 November)
5. End Of Sprint : 1 hari ( 10 November)