**PRODUCT BACKLOG ITEM**

SPRINT 1

1. Fitur Pemesanan

* Melihat data pemesanan
* Mengubah data pemesanan
* Menambah data pemesanan
* Konfirmasi Pemesanan
* Responsive

1. Fitur Daftar Menu

* Menambah daftar menu
* Mengubah daftar menu
* Melihat daftar menu
* Responsive

SPRINT 2

1. Fitur Pemasukan

* Melihat data pemasukan
* Responsive

1. Fitur Pengeluaran

* Membuat data pengeluaran
* Mengubah data pengeluaran
* Melihat data pengeluaran
* Responsive

1. Fitur Rekap Data Keuangan

* Melihat data keuangan
* Responsive

SPRINT 3

1. Fitur Autentifikasi

* Login
* Register
* Lupa Password
* Logout
* Responsive

1. Fitur Cek Kualitas

* Menambahkan data kopi
* Melihat data kopi
* Responsive

SPRINT 4

1. Fitur Profil

* Membuat data profil
* Mengubah data profil
* Melihat data profil
* Responsive

PEMBAGIAN WAKTU PENGERJAAN

* SPRINT 1 (11 hari) : 20 september – 30 September
  1. Analyst : 2 hari
  2. Desain : 3 hari
  3. Programmer : 4 hari
  4. Tester : 1 hari
  5. End of Sprint : 1 hari
* SPRINT 2 (12 hari) : 1 oktober – 12 oktober
  1. Analyst : 2 hari
  2. Desain : 3 hari
  3. Programmer : 5 hari
  4. Tester : 1 hari
  5. End of Sprint : 1 hari
* SPRINT 3 (11 hari) : 13 oktober – 23 Oktober
  1. Analyst : 2 hari
  2. Desain : 3 hari
  3. Programmer : 4 hari
  4. Tester : 1 hari
  5. End of Sprint : 1 hari
* SPRINT 4 (11 hari): 24 Oktober – 3 november
  1. Analyst : 2 hari
  2. Desain : 3 hari
  3. Programmer : 3 hari
  4. Tester : 1 hari
  5. End of Sprint : 1 hari
  6. Evaluasi dan Finishing : 2 hari

TUGAS MASING-MASING ROLE

* Analyst :
  1. Membuat User Story
  2. Membuat Analisa kebutuhan fitur
  3. Membuat ERD
* Desain :
  1. Membuat activity diagram
  2. Membuat scenario
  3. Membuat squance diagram
  4. Membuat class diagram
* Programmer :
  1. Front End
  2. Back End
* Tester:
  1. Membuat Software Test Report
  2. Melakukan pengujian sesuai STP
* PM :
  1. MPTI
  2. Dokumentasi

DETAIL PENGERJAAN SPRINT

* **SPRINT 1** (Waktu pengerjaan 11 hari) : 20 September – 30 September
* **Fitur yang dikerjakan :**
  1. Fitur Pemesanan
  2. Fitur Daftar Menu
* **Rincian Waktu :**
  1. Analyst : 2 hari ( 20-21 September)
  2. Desain : 3 hari (22-24 September)
  3. Programmer : 4 hari (25-28 September)
  4. Tester : 1 hari (29 September)
  5. End Of Sprint : 1 hari (30 September)
* **SPRINT 2** (Waktu pengerjaan 12 hari) : 1 Oktober – 12 Oktober
* **Fitur yang dikerjakan :**
  1. Fitur Pemasukan
  2. Fitur Pengeluaran
  3. Fitur Rekap data keuangan
* **Rincian Waktu :**
  1. Analyst : 2 hari ( 1-2 Oktober)
  2. Desain : 3 hari (3-5 Oktoberr)
  3. Programmer : 5 hari (6-10 Oktober)
  4. Tester : 1 hari (11 Oktober)
  5. End Of Sprint : 1 hari (12 Oktober)
* **SPRINT 3** (Waktu pengerjaan 11 hari) : 13 Oktober – 23 Oktober
* **Fitur yang dikerjakan :**
  1. Fitur Autentifikasi
  2. Fitur Cek kualitas
* **Rincian Waktu :**
  1. Analyst : 2 hari (13-14 Oktober)
  2. Desain : 3 hari (15-17 Oktober)
  3. Programmer : 4 hari (18-21 Oktober)
  4. Tester : 1 hari (22 Oktober)
  5. End Of Sprint : 1 hari (23 Oktober)
* **SPRINT 4** (Waktu pengerjaan 11 hari) : 24 Oktober – 3 November)
* **Fitur yang dikerjakan :**
  1. Fitur Profile
* **Rincian Waktu :**
  1. Analyst : 2 hari ( 24-25 Oktober)
  2. Desain : 3 hari (26-27 Oktober)
  3. Programmer : 3 hari (28 -30 Oktober)
  4. Tester : 1 hari (31 November)
  5. End Of Sprint : 1 hari (1 November)
  6. Evaluasi dan Finshing : 2 hari (2-3 November)